- Lỗi và chưa hoạt động đúng

- Chưa xác định,chưa test được

- Còn thiếu

- Đã test và PASS

| SPRINT 1 — Nền tảng tài khoản và danh mục gốc · 10 story · 40 point |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Goal: Cuối Sprint 1, năm vai trò đăng nhập được vào hệ thống và thấy đúng phần việc của mình, chủ tiệm khai báo được danh mục dịch vụ kèm thời lượng, giá và danh sách thợ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1-01 | 1 | EP-01 | Quản trị hệ thống | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu rồi được cấp phiên làm việc, để chỉ người của tiệm mới chạm được vào dữ liệu lịch hẹn và doanh thu. | • Đăng nhập bằng email và mật khẩu, sai thông tin trả về thông báo chung không tiết lộ email có tồn tại hay không • Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp thì khoá tài khoản 15 phút và ghi lại thời điểm khoá • Access token hết hạn sau 30 phút, refresh token sau 7 ngày, hết hạn thì tự chuyển về trang đăng nhập • Tài khoản đang ở trạng thái ngưng hoạt động không đăng nhập được và nhận thông báo liên hệ quản trị | 5 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-02 | 1 | EP-01 | Quản trị hệ thống | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn tạo, sửa và ngưng hoạt động tài khoản nhân sự của tiệm, để thợ mới vào làm có tài khoản trong ngày và thợ nghỉ việc mất quyền truy cập ngay. | • Biểu mẫu gồm họ tên, email, số điện thoại, vai trò và trạng thái hoạt động • Email trùng với tài khoản đã có bị từ chối kèm thông báo chỉ rõ trường bị trùng • Tạo tài khoản mới sinh mật khẩu tạm và gửi email, người dùng buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên • Ngưng hoạt động một tài khoản làm mọi phiên đang mở của tài khoản đó hết hiệu lực trong vòng 1 phút • Không cho phép ngưng hoạt động tài khoản quản trị cuối cùng còn lại trong hệ thống | 5 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-03 | 1 | EP-01 | Quản trị hệ thống | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn gán vai trò cho từng tài khoản và để hệ thống chặn theo vai trò ở cả menu lẫn API, để thợ không xem được doanh thu của tiệm và lễ tân không sửa được bảng giá. | • Năm vai trò Customer, Stylist, Receptionist, Owner, Admin được định nghĩa sẵn, mỗi tài khoản nội bộ có đúng một vai trò • Menu bên trái chỉ hiển thị mục mà vai trò được phép, khớp đúng bảng phân quyền trong tài liệu • Gọi thẳng API không thuộc quyền trả về mã lỗi 403 kèm thông điệp tiếng Việt, kể cả khi giao diện đã ẩn nút • Đổi vai trò của một tài khoản có hiệu lực ngay ở lần gọi API kế tiếp, không cần đăng xuất | 5 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-04 | 1 | EP-01 | Lễ tân | Là Lễ tân, tôi muốn tự đổi mật khẩu và khôi phục khi quên, để không phải nhờ người khác mỗi lần bị khoá ngoài vào giờ đông khách. | • Đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự gồm chữ và số • Quên mật khẩu gửi liên kết đặt lại qua email, liên kết hết hạn sau 30 phút và chỉ dùng được một lần • Đặt lại mật khẩu thành công sẽ huỷ toàn bộ phiên đăng nhập cũ của tài khoản đó • Yêu cầu gửi lại liên kết quá 3 lần trong một giờ từ cùng một email bị từ chối | 3 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-05 | 1 | EP-02 | Chủ tiệm | Là Chủ tiệm, tôi muốn khai báo từng dịch vụ kèm thời lượng chuẩn và giá, để hệ thống có cơ sở tính khung giờ trống thay vì lễ tân nhẩm trong đầu. | • Mỗi dịch vụ gồm tên, nhóm dịch vụ, thời lượng tính bằng phút, giá VND, mô tả ngắn và trạng thái đang bán • Thời lượng chỉ nhận bội số của 15 phút, nằm trong khoảng 15 đến 240 phút, ngoài khoảng thì báo lỗi tại trường nhập • Giá là số nguyên dương tối đa 20.000.000 đ, hiển thị có dấu chấm ngăn nghìn • Dịch vụ đã có lịch hẹn tham chiếu thì không xoá được, chỉ được chuyển sang trạng thái ngừng bán • Đổi thời lượng của một dịch vụ không làm thay đổi các lịch hẹn đã đặt trước đó | 5 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-06 | 1 | EP-02 | Chủ tiệm | Là Chủ tiệm, tôi muốn gom dịch vụ thành các nhóm như tóc, gội dưỡng, chăm sóc da, để khách mở trang đặt lịch không phải cuộn qua một danh sách dài bốn mươi dòng. | • Tạo, sửa, xoá nhóm dịch vụ với tên và thứ tự hiển thị • Nhóm còn dịch vụ đang bán thì không xoá được, hệ thống báo số dịch vụ đang thuộc nhóm đó • Thứ tự hiển thị quyết định thứ tự nhóm trên trang công khai, sửa xong thấy hiệu lực ngay | 3 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-07 | 1 | EP-02 | Chủ tiệm | Là Chủ tiệm, tôi muốn lập hồ sơ từng thợ và đánh dấu thợ đó làm được những dịch vụ nào, để khách không đặt nhầm thợ chỉ biết cắt cho một ca nhuộm. | • Hồ sơ thợ gồm họ tên, ảnh đại diện tối đa 2MB định dạng JPG hoặc PNG, số điện thoại, giới thiệu ngắn và trạng thái đang làm việc • Gán được nhiều dịch vụ cho một thợ và nhiều thợ cho một dịch vụ • Dịch vụ không có thợ nào đảm nhận thì bị cảnh báo trên màn hình danh sách dịch vụ • Thợ chuyển sang trạng thái nghỉ việc vẫn giữ nguyên lịch hẹn lịch sử nhưng không xuất hiện khi đặt lịch mới | 5 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-08 | 1 | EP-02 | Chủ tiệm | Là Chủ tiệm, tôi muốn khai báo giờ mở cửa của tiệm theo từng thứ trong tuần, để khung giờ đề xuất cho khách không rơi ra ngoài giờ làm việc. | • Mỗi thứ trong tuần có giờ mở và giờ đóng riêng, cho phép đánh dấu ngày tiệm đóng cửa • Giờ đóng phải sau giờ mở ít nhất 60 phút, vi phạm thì báo lỗi ngay tại dòng đang sửa • Cuối tuần được phép cấu hình khung giờ dài hơn ngày thường, ví dụ mở từ 8:00 đến 21:00 • Mọi giờ lưu và hiển thị theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh | 3 | Must | Chưa bắt đầu |  |
| S1-09 | 1 | EP-01 | Quản trị hệ thống | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn xem nhật ký các thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng, để khi một lịch hẹn biến mất còn lần ra ai đã sửa lúc nào. | • Ghi lại thao tác tạo, sửa, xoá trên tài khoản, dịch vụ, ca làm, lịch hẹn và phiếu tính tiền • Mỗi dòng nhật ký có thời điểm, tài khoản thực hiện, loại đối tượng, mã đối tượng và tóm tắt thay đổi • Lọc được theo khoảng ngày và theo tài khoản, phân trang 50 dòng mỗi trang • Nhật ký chỉ đọc, không vai trò nào sửa hay xoá được kể cả Admin | 3 | Should | Chưa bắt đầu |  |
| S1-10 | 1 | EP-01 | Quản trị hệ thống | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn có môi trường staging kèm bộ dữ liệu mẫu của một tiệm, để mọi sprint sau đều demo trên dữ liệu giống thật thay vì bảng trống. | • Môi trường staging chạy được bằng một lệnh, có sẵn frontend, backend và cơ sở dữ liệu • Bộ dữ liệu mẫu gồm tối thiểu 5 thợ, 12 dịch vụ với thời lượng từ 30 đến 120 phút và tài khoản mẫu cho cả 4 vai trò nội bộ • Chạy lại lệnh nạp dữ liệu mẫu cho kết quả giống nhau, không nhân đôi bản ghi • Có tài liệu một trang ghi rõ đường dẫn staging và tài khoản đăng nhập mẫu | 3 | Must | Chưa bắt đầu |  |